**UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA**

La Universidad Católica de Loja

**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

**INGENIERÍA WEB**

**Tarea: SCRUM de aplicación WEB**

**Gestión Canchas Deportivas**

**Profesor:** Ing. Ramiro Ramírez

**Fecha:**  23/06/2015

**Alumnos:** Francisco Luzón

Pablo Gómez

Erik Ordoñez

Fernando Herrera

1. **Proyecto Tienda Virtual de master PC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Product  Backlog | Sprint Backlog | Tiempo |
| 1.Portal Responsivo  2.liste productos categorizados  3.Administración  4.(CRUD) | Maquetación | 8 horas |
| Modelo DB | 3 horas |
| Media queries |  |
| Modulo listado | 2 días |
| registro |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product**  **Backlog** | **Sprint Backlog** | | **Quien** | **Proceso** | **Terminado** | **Día** |
| **1.**Portal Responsivo  **2**.lista de jugadores  **3**.registro  **4**.(CRUD) | Vista Inicio | | Erik Ordoñez | **x** |  | 1 |
| Base de datos | | Erik Ordoñez | **x** |  | 1 |
| Vista cancha | | Pablo Gómez | pendiente |  | 1 |
| Vista Editor usuario | | Francisco Luzón | pendiente |  | 1 |
| Vista grupo | Fernando Herrera | | pendiente |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product**  **Backlog** | **Sprint Backlog** | | **Quien** | **Proceso** | **Terminado** | **Día** |
| **1.**Portal Responsivo  **2**.lista de jugadores  **3**.registro  **4**.(CRUD) | Vista Inicio | | Erik Ordoñez |  | **x** | 2 |
| Base de datos | | Erik Ordoñez |  | **x** | 2 |
| Vista cancha | | Pablo Gómez | **x** |  | 2 |
| Vista Editor usuario | | Francisco Luzón | **x** |  | 2 |
| Vista grupo | Fernando Herrera | | **x** |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product**  **Backlog** | **Sprint Backlog** | | **Quien** | **Proceso** | **Terminado** | **Día** |
| **1.**Portal Responsivo  **2**.lista de jugadores  **3**.registro  **4**.(CRUD) | Vista Inicio | | Erik Ordoñez |  | **x** | 3 |
| Base de datos | | Erik Ordoñez |  | **x** | 3 |
| Vista cancha | | Pablo Gómez |  | **x** | 3 |
| Vista Editor usuario | | Francisco Luzón |  | **x** | 3 |
| Vista grupo | Fernando Herrera | |  | **x** | 3 |

**HISTORIAS DE USUARIOS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id:** 01 | Interface | **Depende:** |
| **Descripción:** | Como usuario quiero tener una buena interface que sea amigable y que me permita conocer todos los participantes en un partido de futbol, y conocer quién gana o pierde. | |
| **Estimación:** | 4horas | |
| **Prioridad:** | Alta | |
| **Prueba de aceptación** | Invitar a un jugador y conocer si recibe el sms caso contario mostrar un error. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id:** 02 | Portal Responsivo | **Depende:** |
| **Descripción:** | Como cliente quiero que el portal sea responsivo para poder utilizar en diferentes dispositivos móviles. | |
| **Estimación:** | 4horas | |
| **Prioridad:** | Alta | |
| **Prueba de aceptación** | Poder crear un grupo de diferentes dispositivos móviles y poder realizar un partido. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id:** 03 | Administrar Grupo | **Depende:** |
| **Descripción:** | Como administrador quiero poder realizar listar, insertar, actualizar y eliminar los jugadores de mi grupo. | |
| **Estimación:** | 4horas | |
| **Prioridad:** | alta | |
| **Prueba de aceptación** | Ingresar o invitar un jugador, actualizar, listar, borrar y comprobar mediante un mensaje si se realiza el CRUD o hay un error. | |